ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อประปาบ้านเทพารักษ์  หมู่ที่  14  (คุ้มหนองเกตุ)

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างวางท่อประปาบ้านเทพารักษ์  หมู่ที่  14  (คุ้มหนองเกตุ)  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  26/2558  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2558  จัดจ้าง  ร้าน  จ.เจริญกิจ  โดยนางสาวสุเนตร  เมียนขุนทด  เลขที่  111

หมู่ที่  1   ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาวางท่อประปา  พีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ชั้น  8.5  ความยาวรวม  800.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  62,500.- บาท  (-หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  21  สิงหาคม  2558  สิ้นสุดสัญญาวันที่   19  กันยายน  2558  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2558     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   26  สิงหาคม  2558   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    24  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ