ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน   จำนวน  1  โครงการ......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน   จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  7/2556   ลงวันที่  30  เมษายน  2556   จัดจ้าง  นายวีระพันธ์  เชาวขุนทด  เลขที่  70  หมู่ที่  11  ตำบลสำนักตะคร้อ   อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โดยดำเนินการดังนี้

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  250.50  ตารางเมตร  โดยดำเนินการ  รื้อผนังอาคาร  2  ด้าน  และปรับกั้นผนังอาคารใหม่เพื่อขยายพื้นที่บริการ  เปลี่ยนฝ้าเพดาน  ทาสีรอบอาคารภายนอก ภายใน  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา พร้อมทาสีเหล็กดัดรอบอาคารสำนักงาน    (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)     เริ่มสัญญา  วันที่  1  พฤษภาคม  2556  สิ้นสุดสัญญาวันที่  30  พฤษภาคม  2556  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2556     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   9  พฤษภาคม  2556   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    8    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ