ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  42/2556   ลงวันที่  11  กันยายน  2556   จัดจ้าง  นายมนัส  ชิดขุนทด  เลขที่  21  หมู่ที่  14  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  60  ตารางเมตร      (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  12  กันยายน  2556  สิ้นสุดสัญญาวันที่   11  ตุลาคม  2556  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2556     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   26  กันยายน  2556   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    25   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ