ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อ  หมู่ที่  1

จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อ  หมู่ที่  1   จำนวน  1  โครงการ  โดย  ดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนึ่งเดียว  กว้าง  3   เมตร  ยาว  15  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  45   ตารางเมตร  ซอยสันติ   กว้าง  4   เมตร  ยาว  28  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  112   ตารางเมตร  ซอยสมถวิล  กว้าง  4   เมตร  ยาว  25  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  100   ตารางเมตร  ซอยเสรี  กว้าง  4   เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  160   ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย   รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  143,000.-  บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง   218,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.  ด่านขุนทดกิจไพศษล   โดย  นายไพรัตน์   ตั้งชีวเจริญ  เสนอราคา    143,000.-  บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)สัญญาจ้าง เลขที่  26/2556  วันที่  15  สิงหาคม  2556  สิ้นสุดโครงการวันที่  14  กันยายน  2556  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2556  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   16  กันยายน  2556   เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2556

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ