ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา  หมู่ที่  16

จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา  หมู่ที่  16   จำนวน  1  โครงการ  โดย  ดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพวงพยอม  กว้าง  3  เมตร  ยาว  48  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  144   ตารางเมตร   ซอยสมบุญสุวัฒน์   กว้าง  3   เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  90   ตารางเมตร  ซอยพรชัย  กว้าง  3   เมตร  ยาว  20  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  60   ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  102,000.-  บาท

(-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง   157,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.  ด่านขุนทดกิจไพศษล   โดย  นายไพรัตน์   ตั้งชีวเจริญ  เสนอราคา   102,000.- บาท   (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  31/2556  วันที่  15  สิงหาคม  2556  สิ้นสุดโครงการวันที่  14  กันยายน  2556  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2556  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   16  กันยายน  2556   เวลา  11.00  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2556

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ