ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังเมรุวัดสำนักตะคร้อ

บ้านเทพนิมิตร  หมู่ที่  3  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังเมรุวัดสำนักตะคร้อ  บ้านเทพนิมิตร  หมู่ที่  3  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ  0.30  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  461,000.-บาท  (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง   441,000 .-บาท  (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย  โดยนายศักย์บวร  วิเศษภัทรศักดิ์  เสนอราคา  264,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  19/2558  วันที่  18  มิถุนายน  2558   สิ้นสุดโครงการวันที่  18  กรกฎาคม  2558  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2558  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   24  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   18  สิงหาคม   พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ