ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  (ซอยหลังโรงเรียน)

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  (ซอยหลังโรงเรียน)  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  17/2558  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2558  จัดจ้าง  หจก.ประภาภัทรรวมทรัพย์  โดยนายวราทัศน์   ตริตรอง  เลขที่  19  หมู่ที่  15  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก  ถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  100  ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  63,500.- บาท      (-หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  17  มิถุนายน  2558  สิ้นสุดสัญญาวันที่   1  กรกฎาคม  2558  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2558     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   19  มิถุนายน  2558   เวลา  13.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    19  มิถุนายน  พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ