ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่  11

เชื่อมบ้านหัวสระ  หมู่ที่  4  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ   หมู่ที่  11  เชื่อมบ้านหัวสระ  หมู่ที่  4  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่  11 เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  123.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.40  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  492  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนเข้าดำเนินการ  (ป้ายชั่วคราว)  จำนวน  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายถาวร)  จำนวน  1  ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  164,000.-  บาท  ราคากลาง   264,785.-  บาท  ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก. ด่านขุนทดกิจไพศาล  โดยนายไพรัตน์   ตั้งชีวเจริญ  เสนอราคา  164,000.-  บาท  (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  6/2558  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558   สิ้นสุดโครงการวันที่  22  มีนาคม  2558  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2558  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   18  มีนาคม  2558  เวลา  13.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ