ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  7/2557   ลงวันที่  24  มกราคม  2557   จัดจ้าง  นางสาวสุเนตร  เมียนขุนทด  ที่อยู่  16   หมู่  16   ตำบลสำนักตะคร้อ   อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

ขุดลอกสระน้ำ  กว้าง  17  เมตร  ยาวรวม  222  เมตร  ลึก  1  เมตร  ลาดเอียง  1:1  พร้อมขน - ย้าย  มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  2,245.29  ลูกบาศก์เมตร   (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,500.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   เริ่มสัญญา  วันที่  25  มกราคม  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่   23  กุมภาพันธ์  2557  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557    องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   4  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  10.00  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ