ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่  11  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่  11  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเลิศประคอง  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  18.75  ลูกบาศก์เมตร  ซอยบรรพต  กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  11.25  ลูกบาศก์เมตร   ซอยเที่ยงตรงกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  800  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  300  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนเข้าดำเนินการ  (ป้ายชั่วคราว)  จำนวน  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายถาวร)  จำนวน  1  ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  289,000.-  บาท  (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  ราคากลาง   290,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.  ด่านขุนทดกิตติชัย  โดย  นายศักย์บวร  วิเศษภัทรศักดิ์  เสนอราคา  289,000.-  บาท  (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  18/2557  วันที่  8  พฤษภาคม  2557   สิ้นสุดโครงการวันที่  8  มิถุนายน  2557  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2557  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   10  มิถุนายน  2557   เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   9   มิถุนายน   พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ