ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก  บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก  บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  9/2558  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  จัดจ้าง  หจก.เทพารักษ์ยิ่งเจริญ  โดยนายศราวุธ  โอกาส  เลขที่  50  หมู่ที่  3  ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก  บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  จำนวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  92,000.- บาท  (-เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  20  มีนาคม  2558  สิ้นสุดสัญญาวันที่   3   เมษายน  2558  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2558     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   2  เมษายน  2558   เวลา  10.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    1  เมษายน  พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ