ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร  หมู่  3

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร  หมู่  3  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่   9 /2557  ลงวันที่   24  มกราคม  2557   จัดจ้าง  นายชำนาญ  เหิมขุนทด  เลขที่  606  หมู่ที่  17  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล  ปากรางระบายน้ำกว้าง  0.55  เมตร  ยาว  198  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60  เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  57.42  ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,200.- บาท  (-เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)  ตามสัญญาจ้างเลขที่   8 /2557  ลงวันที่   24  มกราคม  2557   เริ่มสัญญา วันที่ 25  มกราคม  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่  8  กุมภาพันธ์  2557  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   29  มกราคม   เวลา  09.00  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    28   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ