ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำบ้านเทพารักษ์  หมู่ที่  14

จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำบ้านเทพารักษ์  หมู่ที่  14  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  46/2557   ลงวันที่  18  กันยายน  2557   จัดจ้างนางสาวณัชพร  อ้อจันทึก  เลขที่  118  หมู่ที่  8  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จำนวน  1  แถว ๆ ละ  6  ท่อน  รวมจำนวน  6  ท่อน  พร้อมยาแนวหน้าปากท่อ  (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,000.-  บาท    (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  ตามสัญญาจ้างเลขที่   46/2557  ลงวันที่  18  กันยายน  2557  เริ่มสัญญา  วันที่  19  กันยายน  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่   3  ตุลาคม  2557  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   24  กันยายน  2557   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    23   กันยายน  พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ