ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

บ้านถนอมเขต  หมู่ที่  13  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านถนอมเขต  หมู่ที่  13  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  รวมจำนวน  712  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  จำนวน  20  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามที่  อบต.  กำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนเข้าดำเนินการ  (ป้ายชั่วคราว)  จำนวน  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายถาวร)  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  528,792.-  บาท (-ห้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)  ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก. บีวัสดุก่อสร้าง  โดยนายทรงศิลป์   ศิริพูล  เสนอราคา  479,000  .- บาท  (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  10/2558  วันที่  27  มีนาคม  2558   สิ้นสุดโครงการวันที่  11  พฤษภาคม  2558  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2558  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   14  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ