ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่  หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์

จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่  หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์  จำนวน  1  โครงการ  โดย  ดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายสายทุ่งใหญ่   กว้าง  5  เมตร  ยาว  710  เมตร  หนา  0.10  เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  355  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายไม้อัดชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)   รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  199,500.-  บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)    ราคากลาง   200,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.ศรีวิพัฒน์ก่อสร้าง   โดยนางสาวประดิษฐ์  พวดขุนทด  เสนอราคา    199,500.-  บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  19/2556  วันที่  8  กรกฎาคม  2556  สิ้นสุดโครงการวันที่  7  สิงหาคม  2556  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2556  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   29  กรกฎาคม  2556     เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   25   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2556

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ