ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหัวสระ - บ้านเทพารักษ์

หมู่  4 - 14 สายเลี่ยงเมือง  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหัวสระ - บ้านเทพารักษ์  หมู่  4 - 14 สายเลี่ยงเมือง  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  3,500.00  เมตร  หนา  1.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  28,000.00  ลูกบาศก์เมตร  ผิวจราจรลูกรังกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  3,500.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  4,200.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ  Ø 0.80  เมตร  จำนวน  9  จุด  จุดละ  9  ท่อน  พร้อมยาแนวท่อ  รวมจำนวน  81.00  ท่อน  รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนเข้าดำเนินการ  (ป้ายชั่วคราว)  จำนวน  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายถาวร)  จำนวน  1  ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  1,820,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  ราคากลาง   200,000.-  บาท   1,825,000.-  บาท  ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.ศรีวิพัฒน์ก่อสร้าง   โดยนางสาวประดิษฐ์   พวดขุนทด  เสนอราคา  1,820,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  15/2557  ลงวันที่  25  เมษายน  2557   สิ้นสุดโครงการวันที่  24  มิถุนายน  2557  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2557  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   5  มิถุนายน  2557     เวลา  10.00  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   4   มิถุนายน   พ.ศ.  2557

นายศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ