ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเพื่อรองรับบริการประชาชน  จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเพื่อรองรับบริการประชาชน  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  4/2557   ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2556   จัดจ้าง  นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด  เลขที่  70  หมู่ที่  11  ตำบลสำนักตะคร้อ   อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเพื่อรองรับบริการประชาชน  กว้าง  4.50  เมตร  ยาว  16.50  เมตร    พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  74.25   ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,500.- บาท

(-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   เริ่มสัญญา  วันที่  6  พฤศจิกายน  2556  สิ้นสุดสัญญาวันที่   5  ธันวาคม  2556  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2556     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   19  พฤศจิกายน  2556   เวลา  09.00  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ