ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการติดตั้งกันสาดโรงอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการติดตั้งกันสาดโรงอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  6/2557  ลงวันที่  9  มกราคม  2557   จัดจ้าง  จ้าง  นายเสนีย์  พันชนะ  เลขที่  89  หมู่ที่  3  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโรงอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)   เริ่มสัญญา  วันที่  10  มกราคม  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่   8  กุมภาพันธ์  2557   นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    10   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ