ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำบ้านวังกะทะ  หมู่ที่  9

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำบ้านวังกะทะ  หมู่ที่  9    จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  27/2558  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2558  จัดจ้าง  ร้าน  จ.เจริญกิจ  โดยนางสาวสุเนตร  เมียนขุนทด  เลขที่  111  หมู่ที่  1   ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  จำนวน  2  แถว ๆ ละ  9  ท่อน  รวมจำนวน  18  ท่อน  (รายละเอียดตามแบบที่  อบต.  กำหนด)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  89,000.- บาท  (-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  25  สิงหาคม  2558  สิ้นสุดสัญญาวันที่   24  กันยายน  2558  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2558     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   7  กันยายน  2558   เวลา  13.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    7   กันยายน  พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ