ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  ตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโพธิ์กลาง

บ้านหนองโพธิ์เหนือ  -  บ้านถนอมเขต  หมู่ที่  8 – 13  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโพธิ์กลาง  บ้านหนองโพธิ์เหนือ  -  บ้านถนอมเขต  หมู่ที่  8 – 13  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทาง  0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  822.50  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณทั้งสิ้น  446,000.-บาท  (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)  ราคากลาง   422,000 .-บาท  (-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย  โดยนายศักย์บวร  วิเศษภัทรศักดิ์  เสนอราคา  267,000.-  บาท  (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  18/2558  วันที่  18  มิถุนายน  2558   สิ้นสุดโครงการวันที่  18  กรกฎาคม  2558  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2558  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   21  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   18  สิงหาคม   พ.ศ.  2558

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ