ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง    การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลสำนักตะคร้อ  จำนวน  1  โครงการ

......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   ได้ตกลงราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลสำนักตะคร้อ  จำนวน  1  โครงการ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  11/2557   ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557  จัดจ้าง  นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด  เลขที่  70  หมู่ที่  11  ตำบลสำนักตะคร้อ   อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลสำนักตะคร้อ   กว้างช่องละ  2.50  เมตร  สูง  1.40  เมตร  ยาวรวม  70  เมตร  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.  กำหนด)   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,500.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เริ่มสัญญา  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2557  สิ้นสุดสัญญาวันที่   5  มีนาคม  2557  นั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   19  กุมภาพันธ์  2557   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่    17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ