ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่  หมู่ที่  2 , 8 , 10 , 12

บ้านหนองโพธิ์  บ้านหนองโพธิ์เหนือ  บ้านศิลาทอง  บ้านโนนทองหลาง  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่  หมู่ที่  2 , 8 , 10 , 12  บ้านหนองโพธิ์  บ้านหนองโพธิ์เหนือ  บ้านศิลาทอง  บ้านโนนทองหลาง  จำนวน  1  โครงการ  โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  750  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนเข้าดำเนินการ  (ป้ายชั่วคราว)  จำนวน  1  ป้าย  และติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายถาวร)  จำนวน  1  ป้าย   รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  598,000.-  บาท  (-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  ราคากลาง   600,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.สยาม เค กรุ๊ป    โดย  นายกิตติพงศ์   พิทักษ์สกุลถาวร  เสนอราคา  598,000.-  บาท  (-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  14/2557  วันที่  25  เมษายน  2557   สิ้นสุดโครงการวันที่  25  พฤษภาคม  2557  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2557  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   15  พฤษภาคม  2557     เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ