ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด

หมู่ที่  15  จำนวน  1  โครงการ

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด  หมู่ที่  15  จำนวน  1  โครงการ  โดย  ดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร รวมจำนวน  386  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามที่  อบต.  กำหนด)   รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  338,000.-  บาท (-สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง   340,000.-  บาท   ได้ผู้รับจ้าง  คือ  หจก.  ป . วังผาแดงก่อสร้าง   โดย  นายทศรัตน์  ด้วงนาโพธิ์เสนอราคา  เสนอราคา  338,000.-  บาท  (-สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  สัญญาจ้าง เลขที่  43/2556  วันที่  24  กันยายน  2556  สิ้นสุดโครงการวันที่  8  พฤศจิกายน  2556  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2556  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   19  พฤศจิกายน  2556   เวลา  09.30  น.

ณ  บริเวณที่ตั้งของโครงการ

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2556

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ